АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА КОНЫШЕВКА                       КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

307620 Курская область поселок Конышевка ул.50 лет Советской власти 6 тел. 471 56 2-11-60, 471 56 2-18-69

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 августа 2017г.         № 203-па

Об утверждении Правил организации и                                      проведения работ по ремонту и содержанию                    автомобильных дорог местного значения                     муниципального образования «поселок Конышевка»

В соответствии со статьями 17 и 18 Федерального закона от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  п.5 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация поселка Конышевка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемые Правила организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог  местного значения муниципального образования «поселок Конышевка».

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава поселка Конышевка                                                               А.С.Краснов

Утверждены

Постановлением Администрации

поселка Конышевка

от «28» августа 2017г. №203-па

Правила

организации и проведения работ по ремонту и содержанию

автомобильных дорог  местного значения

«поселок Конышевка»

1.Настоящие Правила определяют порядок организации и проведения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог  местного значения муниципального образования «поселок Конышевка» (далее – автомобильные дороги), при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее – работы по ремонту автомобильных дорог), работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее – работы по содержанию автомобильных дорог).

2.Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог (далее - работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог) включают в себя следующие мероприятия:

а) оценка технического состояния автомобильных дорог;

б) выявление участков автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям;

в) разработка проектов работ по ремонту автомобильных дорог (далее - проекты) или сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее – сметные расчеты);

г) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

д) приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

3.Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, расположенных на территории поселка Конышевка, осуществляется Администрацией поселка Конышевка с привлечением специализированных организаций в случае необходимости.

4.Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится Администрацией поселка Конышевка в порядке, установленном приказом Минтранса РФ от 27.08.2009г. №150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог».

5.По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в соответствии с проектами организации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности Администрация поселка Конышевка осуществляет формирование плана разработки проектов или сметных расчетов.

План разработки проектов или сметных расчетов на очередной финансовый год утверждается Главой поселка Конышевка до 1 октября, предшествующего очередному финансовому году.

6.В соответствии с утвержденным планом разработки проектов или сметных расчетов Администрация поселка Конышевка осуществляет разработку сметных расчетов. Для разработки проектов в установленном законодательством Российской Федерации порядке привлекаются проектные организации.

Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом установленных Министерством транспорта Российской Федерации классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, а также периодичности проведения работ по содержанию автомобильных дорог и периодичности проведения работ по содержанию входящих в их состав дорожных сооружений.

7.В случае, если предусмотренный на содержание и ремонт автомобильных дорог размер средств дорожного фонда на очередной финансовый год ниже потребности, определенной на финансирование по нормативам финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог, Администрация поселка Конышевка разрабатываются сметные расчеты, в которых определяются виды и периодичность проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог с учетом выделяемого объема финансирования.

8.При разработке сметных расчетов должны учитываться следующие приоритеты:

а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий;

б) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.

9.Проекты или сметные расчеты являются основанием для формирования ежегодных перечней объектов для проведения дорожных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения муниципального образования «поселок Конышевка» (далее - перечни объектов).

Проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется в соответствии с утвержденными перечнями объектов с привлечением в установленном законодательством Российской Федерации порядке подрядных организаций.

10.В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог:

а) выполняются работы по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств в зоне проведения работ;

б) организуется движение транспортных средств в зоне проведения работ в соответствии со схемами, согласованными подрядными организациями с отделом Государственной инспекции безопасности дорожного движения ОТД. МВД России по Конышевскому району.

11.В случае проведения работ по содержанию автомобильных дорог при возникновении на автомобильной дороге препятствий для движения транспортных средств, в результате обстоятельств непреодолимой силы, обеспечивается принятие незамедлительных мер по организации дорожного движения или временному ограничению либо прекращению движения транспортных средств.

12.Приемка результатов выполненных подрядными организациями работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется муниципальным районом в соответствии с условиями заключенных контрактов на выполнение данных видов работ.