Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в муниципальном образовании «поселок Конышевка»

Конышевка района Курской области

на 2018-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды на территории поселка Конышевка на 2018-2024 годы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Минимальный перечень работ: 1.1.1. Ремонт дворового проезда; 1.1.2. обеспечение освещения дворовых территорий; 1.1.3. установка скамеек; 1.1.4. установка урн; 1.1.5. установка бордюров; 1) ул. Титова д.1, ул. Татаринова д.34; 1.2.Максимальный перечень работ: 1.2.1. установка ограждения (забора); 1) ул.Ленина д.1 | Администрация поселка Конышевка | 03.09.2018 | 31.10. 2018 | Приведение в нормативное состояние дворовых территорий | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Минимальный перечень работ: 1.1.1. Ремонт дворового проезда; 1.1.2. обеспечение освещения дворовых территорий; 1.1.3. установка скамеек; 1.1.4. установка урн; 1.1.5. установка бордюров; 1.1.6.устройство и (или) ремонт территории перед подъездом многоквартирного дома; 1.1.7 устройство (асфальтирование) тротуара, если он отсутствует на дворовой территории ул. Титова д.3, ул. Титова, д. 5, ул. Титова д. 5а, ул. Титова д. 7 | Администрация поселка Конышевка | 01.07.2020 | 01.09. 2020 | Приведение в нормативное состояние дворовых территорий | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Минимальный перечень работ: 1.1.1. Ремонт дворового проезда; 1.1.2. обеспечение освещения дворовых территорий; 1.1.3. установка скамеек; 1.1.4. установка урн; 1.1.5. установка бордюров; 1.1.6.устройство и (или) ремонт территории перед подъездом многоквартирного дома; 1.1.7 устройство (асфальтирование) тротуара, если он отсутствует на дворовой территории ул. Титова д.9, ул. Титова д. 9а, ул. Титова д. 9б, ул.Титова д.11 | Администрация поселка Конышевка | 01.07.2021 | 01.09.2021 | Приведение в нормативное состояние дворовых территорий | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Минимальный перечень работ: 1.1.1. Ремонт дворового проезда; 1.1.2. обеспечение освещения дворовых территорий; 1.1.3. установка скамеек; 1.1.4. установка урн; 1.1.5. установка бордюров; 1.1.6.устройство и (или) ремонт территории перед подъездом многоквартирного дома; 1.1.7 устройство (асфальтирование) тротуара, если он отсутствует на дворовой территории ул. Титова д.13, ул. 50 лет Советской власти д.1, ул. 50 лет Советской власти д.3, ул. 50 лет Советской власти д.5 | Администрация поселка Конышевка | 01.07.2022 | 01.09. 2022 | Приведение в нормативное состояние дворовых территорий | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Минимальный перечень работ: 1.1.1. Ремонт дворового проезда; 1.1.2. обеспечение освещения дворовых территорий; 1.1.3. установка скамеек; 1.1.4. установка урн; 1.1.5. установка бордюров; 1.1.6.устройство и (или) ремонт территории перед подъездом многоквартирного дома; 1.1.7 устройство (асфальтирование) тротуара, если он отсутствует на дворовой территории ул. 50 лет Советской власти д.9, ул.Титова д.2, ул.Школьная д.2, ул.Школьная д.8а | Администрация поселка Конышевка | 01.07.2022 | 01.09. 2022 | Приведение в нормативное состояние дворовых территорий | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Минимальный перечень работ: 1.1.1. Ремонт дворового проезда; 1.1.2. обеспечение освещения дворовых территорий; 1.1.3. установка скамеек; 1.1.4. установка урн; 1.1.5. установка бордюров; 1.1.6.устройство и (или) ремонт территории перед подъездом многоквартирного дома; 1.1.7 устройство (асфальтирование) тротуара, если он отсутствует на дворовой территории ул.Школьная д.6, школьная д.14, ул.Татаринова д.33 | Администрация поселка Конышевка | 01.07.2022 | 01.09. 2022 | Приведение в нормативное состояние дворовых территорий | Повышение уровня благоустройства |  |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в муниципальном образовании «поселок Конышевка»

Конышевского района Курской области

на 2018-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды

на территории поселка Конышевка на 2018-2024 годы

| Номер и наименование видов работ | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1. Благоустройство парка Победы п.Конышевка обустройство пешеходных дорожек, установка скамей, урн. | Администрация поселка Конышевка Конышевского района | 01.07.2018 | 30.09. 2018 | Безопасность движения по улице жителей поселка Конышевка | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2. Благоустройство пешеходной зоны по ул.Титова обустройство пешеходной дорожки, установка скамей, урн | Администрация поселка Конышевка Конышевского района | 01.07.2019 | 01.09. 2019 | Приведение в нормативное состояние общественной территории | Повышение уровня благоустройства |  |
| 3. Благоустройство пешеходной зоны по ул.Копылова с благоустройством детской площадки обустройство пешеходной дорожки, установка скамей, урн | Администрация поселка Конышевка Конышевского района | 01.07.2020 | 01.09. 2020 | Приведение в нормативное состояние общественной территории, безопасность движения по улице жителей поселка Конышевка | Повышение уровня благоустройства |  |
| 4. Благоустройство сквера по ул.Школьная с обустройством пешеходной зоны устройство пешеходных дорожек, озеленение, установка скамей, урн | Администрация поселка Конышевка Конышевского района | 01.07.2021 | 01.09. 2021 | Приведение в нормативное состояние общественной территории | Повышение уровня благоустройства |  |
| 5. . Благоустройство пешеходной зоны по ул.Ленина по устройство пешеходных дорожек, установка скамей, урн | Администрация поселка Конышевка Конышевского района | 01.07.2022 | 01.09. 2022 | Приведение в нормативное состояние общественной территории | Повышение уровня благоустройства |  |
| 6. Благоустройство сквера по ул.50 лет Советской власти устройство пешеходных дорожек, установка скамей, урн | Администрация поселка Конышевка Конышевского района | 01.07.2023 | 01.09. 2023 | Приведение в нормативное состояние общественной территории | Повышение уровня благоустройства |  |
| 7. Благоустройство зоны отдыха по ул.Льва Толстого устройство пешеходных дорожек, установка скамей, урн | Администрация поселка Конышевка Конышевского района | 01.07.2024 | 01.09. 202 | Приведение в нормативное состояние общественной территории | Повышение уровня благоустройства |  |